## Slide 1
POSTMORTEM — Troca de Chaves Mastercard | Ativação Porta 7004/Cloud (MIP J2)
Piloto de ativação do novo Router Cloud — 16/07/2026
IMPACTO AO NEGÓCIO
Madrugada (02:17 às 02:34): erro na validação de senha nas transações oriundas da porta 6004/CICS de todos os MIPs — volumetria: 431 casos.
Manhã (08:56 às 10:19): erro na validação de senha nas transações oriundas da porta 7004/Cloud do MIP J2 — volumetria: 15 casos.
Total: 514 casos de erro na validação de senha.
CAUSA RAIZ
O armazenamento do token gerado na troca de chaves não é segregado por porta.
A troca de chaves recebida na porta 7004 sobrepõe o token da porta 6004 — e vice-versa.
Resumindo: As chaves das duas portas não convivem: a troca de chaves em uma porta sempre quebra a validação de senha das transações da outra.
EVENTOS CONTRIBUINTES
Ter acreditado na bandeira: que com o signoff não chegariam mais transações na 7004/cloud — comportamento também descrito no manual — mas às 08:56 chegou um ECHO e o tráfego voltou.
Ter acreditado na bandeira: que a chave PEK era única para as duas portas — nas reuniões de alinhamento foi dito que não precisava segregar.
Não ter registrado essas premissas em nenhum lugar.
Ponto positivo: descobrimos o cenário ainda no piloto, com baixo impacto — problema restrito ao MIP J2, com 50% da volumetria (os outros 50% seguiam na porta 6004).
AÇÕES EM TEMPO DE INCIDENTE
Madrugada: troca de chaves na porta 6004/cics (02:34) e signoff na porta 7004/cloud (MIP J2), normalizando a validação de senha.
Manhã: troca de chaves na porta 6004/cics (10:19) e down na task ECS do router Mastercard.
PLANO DE AÇÃO DEFINITIVO
Segregar o armazenamento do token gerado na transação de troca de chaves, pois a chave PEK é distinta por porta (já em andamento).
Entender com a Mastercard por que foram enviadas transações na porta 7004/cloud mesmo com o signoff realizado (já em andamento).
Entender com a Mastercard por que, após o envio do ECHO, transações voltaram a chegar na porta 7004/cloud, sem que tenha sido feito o signon/ativação da porta (já em andamento).
OPORTUNIDADES
Registrar formalmente as premissas e confirmações da bandeira (chaves, comportamento de signoff, segregação por porta).
Validar o comportamento da troca de chaves por porta em ambiente de teste antes de um novo piloto.

## Slide 2
LINHA DO TEMPO — 16/07/2026
02:17 Ativação da porta 7004/cloud Porta ativada com sucesso no MIP J2. Após o signon, transações passam a chegar nas duas portas (50%-50%). Mastercard envia a transação de troca de chaves.
02:17–02:34 Início dos erros (431 casos) 100% das transações com senha vindas da porta 6004/cics passam a dar erro na validação de senha.
02:34 Normalização + signoff Mastercard envia troca de chaves na porta 6004/cics, resolvendo o problema. Enviado signoff na 7004/cloud; bandeira garante que nenhuma transação seria enviada nessa porta.
08:56 Reincidência via ECHO Mastercard envia transação de ECHO na porta 7004/cloud para o MIP J2. Transações voltam a chegar na porta e os erros de validação de senha retornam.
08:56–10:19 Segunda janela (15 casos) Transações com senha voltam a dar erro na validação até a nova troca de chaves.
10:19 Resolução definitiva do dia Mastercard envia troca de chaves na porta 6004/cics, resolvendo o problema. Efetuado down na task ECS do router Mastercard.
Total do incidente: 514 casos de erro na validação de senha

## Slide 3
O QUE ACONTECEU — chave PEK compartilhada entre as portas
ANTES — armazenamento único do token
MASTERCARD
transações + senha
troca de chaves
(nova chave PEK)
Porta 6004/CICS Mainframe (on-premise)
Porta 7004/Cloud Router MIP J2 (AWS/ECS)
Armazenamento ÚNICO token / chave PEK compartilhado
✗ A troca de chaves recebida pela 7004/cloud sobrescreve o token armazenado. As transações com senha da 6004/cics passam a ser validadas com token errado → erro na validação de senha (514 casos).
Contorno: signoff na 7004/cloud + troca de chaves na 6004/cics. Insuficiente: o ECHO da bandeira às 08:56 reativou o tráfego na porta.
DEPOIS — token segregado por porta (plano definitivo)
MASTERCARD
troca de chaves
por porta
troca de chaves
por porta
Porta 6004/CICS Mainframe (on-premise)
Porta 7004/Cloud Router MIP J2 (AWS/ECS)
Token / chave PEK exclusivo da porta 6004
Token / chave PEK exclusivo da porta 7004
✓ Cada porta armazena e valida com a sua própria chave PEK. A troca de chaves de uma porta não interfere na validação de senha da outra.
Próximo passo: ajuste da segregação no MIP J2 e novo piloto na próxima quinta-feira.