Migração do processamento de Chargeback Débito para a conta AWS Contestar

Material de refinamento

Data: 11/06/2026   ·   Status: Em refinamento

# 1. Contexto

Hoje o micro-serviço conciliacaocartaodebito (conta AWS depositosbandeiras) processa, além da conciliação, as transações de chargeback de cartão de débito. O domínio de contestação possui conta AWS própria (Contestar), e o processamento de chargeback deve ser movido para lá.

O objetivo é recortar o processamento de chargeback do conciliacaocartaodebito e direcioná-lo para um novo micro-serviço na conta Contestar, com roteamento de eventos feito pelo Formatador Contábil via novo tópico Kafka.

# 2. Objetivo

Direcionar as transações de chargeback para a conta AWS da Contestar, com processamento isolado em micro-serviço dedicado, incluindo enriquecimento com dados do cartão e da conta corrente, geração de lançamentos no Conta, publicação de evento de finalização e disponibilização dos dados em Multivisão e Mesh.

# 3. Tipos de chargeback no escopo

| # | Bandeira | Abrangência | Mensageria | Transação financeira original |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mastercard | Nacional | Single Message | Não obrigatória |
| 2 | Mastercard | Internacional | Single Message | Obrigatória |
| 3 | Mastercard | Nacional | Dual Message | Não obrigatória |
| 4 | Visa | Nacional | — | Não obrigatória |

# 4. Escopo

## 4.1 Dentro do escopo

- Novo tópico Kafka data-transfer para publicação dos eventos de chargeback.

- Alteração do Formatador Contábil: regras de direcionamento dos eventos de chargeback para o novo tópico (por bandeira / tipo de mensagem / abrangência).

- Novo micro-serviço chargeback-debito na conta Contestar (Java 21 / Spring Boot, ECS), com o processamento recortado do conciliacaocartaodebito.

- Enriquecimento da transação com dados do cartão (API CC) e conta corrente (API BC) antes da geração do lançamento.

- Recorte no conciliacaocartaodebito: remoção/desativação do processamento de chargeback após a migração.

- Novas contas contábeis e roteiro contábil (BG/DW6).

- Dados: estruturação no Mesh e disponibilização no Multivisão (via tópico chargeback_processado + s3 sync, mesmo padrão da conciliação).

- Base de registro de chargeback (DynamoDB ou RDS — decisão em aberto, ver seção 10).

## 4.2 Fora do escopo (a confirmar no refinamento)

- Mastercard Internacional Dual Message e Visa Internacional (não listados no escopo).

# 5. Arquitetura

## 5.1 AS-IS (resumo)

- Formatador Contábil publica eventos em tópico Kafka consumido pelo conciliacaocartaodebito (conta depositosbandeiras).

- O conciliacaocartaodebito processa conciliação e chargeback, publica conciliação_finalizada (consumido por Multivisão e sincronizado ao Mesh via s3 sync) e envia lançamentos ao Conta via Kafka.

## 5.2 TO-BE

- Formatador Contábil passa a rotear eventos de chargeback para o novo tópico data-transfer.

- Novo micro-serviço chargeback-debito (conta Contestar) consome o tópico e executa o fluxo da seção 6, incluindo o enriquecimento com dados do cartão (CC) e conta corrente (BC).

- conciliacaocartaodebito deixa de processar chargeback (recorte).

- Saídas do novo serviço: lançamento no Conta, evento chargeback_processado (Multivisão + Mesh) e registro em base própria.

Figura 1 — Arquitetura alvo (TO-BE). Diagrama editável em diagrama-chargeback-to-be.svg.

# 6. Fluxo do novo micro-serviço chargeback-debito (alto nível)

- Consumir evento Kafka do tópico data-transfer.

- Obter a transação financeira original via API do Débito.

- Enriquecer a transação: obter dados do cartão (chamada à API do CC) e dados da conta corrente (chamada à API do BC), insumos necessários para a geração do lançamento.

- Chamar o Conta para geração do lançamento contábil (com as novas contas / roteiro BG).

- Publicar o evento chargeback_processado (equivalente ao conciliação_finalizada), consumido por Multivisão e sincronizado ao Mesh.

- Registrar o chargeback na base (DynamoDB ou RDS)

## 6.1 Requisitos não funcionais mínimos

- Idempotência

- Retry com backoff para falhas de integração (API Débito, CC, BC e Conta).

- Observabilidade: métricas por bandeira/tipo, alarme de lag do consumer, dashboards e log estruturado com correlation id.

# 7. Entregáveis / quebra sugerida de histórias

| # | Entregável | Dependências |
| --- | --- | --- |
| 1 | Criação do tópico data- | — |
| 2 | Formatador Contábil: regras de roteamento de chargeback para o novo tópico | 1 |
| 3 | Scaffold do MS chargeback-debito (Java 21 / Spring Boot, esteira, infra ECS na Contestar) | — |
| 4 | Consumer Kafka | 1, 3 |
| 5 | Integração API Débito (obter transação original) | 3 |
| 6 | Integração APIs de enriquecimento: Cartão (CC) e Conta Corrente (BC) | 3 |
| 7 | Integração Conta (geração de lançamento com novas contas / roteiro) | 3, 10 |
| 8 | Publicação do evento chargeback_processado | 3 |
| 9 | Base de registro (modelagem + persistência) | 3, decisão DynamoDB × RDS |
| 10 | Novas contas contábeis e roteiro BG/DW6 | — |
| 11 | Estruturação dos dados no Mesh (catálogo, contrato de dados, governança) | 8 |
| 12 | Recorte do chargeback no conciliacaocartaodebito | Cutover (13) |
| 13 | Estratégia de cutover (feature flag / percentual, paralelo controlado, rollback) | 2–11 |
| 14 | Testes integrados ponta a ponta + massa por tipo de chargeback (4 cenários) | 2–11 |

# 8. Contábil

- Criação de novas contas contábeis para os lançamentos de chargeback originados no novo fluxo.

- Definição do roteiro contábil (BG/DW6) por tipo de chargeback (nacional/internacional, single/dual message podem ter eventos contábeis distintos — confirmar com a Contabilidade).

# 9. Dados

- Mesh: definir produto de dados de chargeback (schema, particionamento, frequência do s3 sync, ownership na conta Contestar).

- Multivisão: garantir que o consumo do chargeback_processado atende aos mesmos casos de uso atendidos hoje pelo conciliação_finalizada para chargeback.

# 10. Decisões em aberto / questões para o refinamento

- DynamoDB × RDS para a base de registro: volumetria, padrão de acesso (chave-valor × consultas relacionais/relatórios), custo e quem consome esses dados.

- Cutover: big bang ou gradual (por bandeira/tipo)? Período de processamento paralelo com conciliação contábil entre os dois fluxos? Critério de rollback?